郑育星

本地教育服务小程序完整产品文档

产品需求  ·  当前实现  ·  上线验收

| 产品名称 | 郑育星 |
| --- | --- |
| 项目内部名称 | 郑州大学生家教小程序 |
| 文档版本 | V1.0 |
| 基线日期 | 2026-07-28 |
| 当前阶段 | 本地可运行 MVP，处于上线前功能闭环与生产化阶段 |
| 服务范围 | 郑州市 |
| 目标用户 | 家长、大学生老师、平台管理员 |
| 文档对象 | 产品、UI、前端、后端、测试、运营与审核人员 |
| 文档依据 | 当前小程序代码、Node.js 后端、后台网页、数据库基线、现有需求与自动化测试 |

当前结论：项目已具备本地可运行 MVP，但真实微信支付、生产数据库、正式域名与密钥、上传存储、后台完整管理和真机验收仍是上线前置条件。

目录

本目录按产品、业务、工程与上线验收顺序组织。

| 1. 文档说明 | 20. 我的页面 |
| --- | --- |
| 2. 项目背景 | 21. 老师工作台 |
| 3. 产品范围 | 22. 老师课时费与家长预算 |
| 4. 用户角色与权限 | 23. 后台管理系统 |
| 5. 核心状态模型 | 24. 前端公开配置 |
| 6. 信息架构 | 25. 数据模型 |
| 7. 登录与账户体系 | 26. API 目录 |
| 8. 微信手机号授权 | 27. 隐私与安全 |
| 9. 身份选择与切换 | 28. UI 与交互规范 |
| 10. 首页 | 29. 错误处理 |
| 11. 家长资料 | 30. 建议埋点 |
| 12. 老师入驻与认证 | 31. 环境与部署 |
| 13. 老师列表与详情 | 32. 验收标准 |
| 14. 家长需求 | 33. 当前功能完成度 |
| 15. 联系方式付费解锁 | 34. 后续优先级 |
| 16. 联系记录 | 35. 开发规范摘要 |
| 17. 预约与订单 | 36. 术语表 |
| 18. 评价 | 37. 文档结论 |
| 19. 投诉反馈 |  |

1. 文档说明

1.1 文档目的

本文档用于统一描述郑育星小程序当前产品范围、业务规则、页面结构、数据状态、接口约束、隐私要求、验收标准和上线差距。

本文档既是产品需求说明，也是当前实现基线。开发、UI 和测试应以本文档中的“目标规则”和“当前实现状态”共同判断任务范围，不能把开发环境的模拟能力当作正式上线能力。

1.2 状态标识

| 状态 | 含义 |
| --- | --- |
| 已实现 | 当前代码已有前后端实现，核心路径有自动化测试或可稳定本地验证 |
| 开发环境可用 | 当前仅在开发环境通过 mock、本地配置或演示数据可用，不能直接作为正式能力上线 |
| 部分实现 | 已有页面、接口或数据结构，但流程、权限、后台管理或异常处理尚未完整闭环 |
| 待上线闭环 | 产品规则已明确，但正式服务、正式配置、真实支付、真实设备验收或生产安全尚未完成 |
| 暂缓 | 当前版本明确不做，不纳入第一版验收 |

1.3 当前系统组成

| 系统 | 目录或载体 | 当前职责 |
| --- | --- | --- |
| 微信小程序端 | miniprogram/ | 游客、家长、老师使用的页面与交互 |
| 后端 API | server/ | 登录鉴权、业务校验、状态流转、数据持久化和后台接口 |
| 后台管理网页 | server/public/admin/ | 管理员登录、老师审核、用户与配置管理 |
| 本地数据存储 | server/data/db.json | 当前 MVP 的 JSON 持久化数据 |
| 正式数据库基线 | database/schema.sql | 后续关系型数据库迁移的字段参考 |
| 产品与验收文档 | docs/ | 需求、规范、验收和当前基线 |

1.4 重要事实说明

1. 当前项目不是纯前端项目，已包含可运行的 Node.js 后端和后台管理网页。

2. 当前本地后端默认运行在 http://127.0.0.1:3000。

3. 当前正式环境 API 地址尚未配置，体验版与正式版不能直接连接本地地址。

4. 当前微信登录和微信手机号授权已预留真实微信接口，并保留开发环境 mock。

5. 当前联系方式付费解锁在开发环境使用 mock 支付，尚未接入真实微信支付。

6. 当前数据主要保存在本地 JSON 文件，不是生产级数据库。

7. 当前后台网页覆盖老师审核、老师管理、家长管理、前端配置和日志等基础模块，但订单、投诉、评价、家长需求和价格规则的后台网页闭环不完整。

8. 当前自动化测试覆盖 38 个用例；仍需微信开发者工具编译、真机、网络、支付和审核链路验收。

2. 项目背景

2.1 用户问题

郑州本地家长寻找大学生辅导老师时，常通过熟人介绍、社区群、兼职群和零散信息渠道完成。现有方式主要存在以下问题：

1. 老师身份和在校信息难核实。

2. 信息分散，科目、年级、区域和时间难统一筛选。

3. 联系方式默认公开，容易造成隐私泄露和骚扰。

4. 价格不透明，双方沟通成本高。

5. 预约、上课、评价和问题反馈缺少留痕。

6. 家长不知道如何快速找到适合孩子年级和科目的老师。

7. 大学生老师难以稳定获取真实、明确的辅导需求。

2.2 产品定位

郑育星定位为郑州本地大学生老师信息展示、家长需求展示、预约撮合和服务留痕平台。

平台连接两类核心用户：

1. 家长用户：浏览和筛选老师、发布辅导需求、解锁老师联系方式、发起预约、管理订单、评价和反馈问题。

2. 老师用户：提交入驻资料、等待平台审核、浏览家长需求、解锁家长联系方式、处理预约订单和查看评价。

平台不是培训机构，不直接提供教学服务，不承诺具体学习结果。

2.3 产品价值

对家长

1. 按科目、年级、区域、学校和价格筛选老师。

2. 查看经过平台审核的老师基础资料。

3. 通过预约和订单记录管理服务过程。

4. 在需要时付费解锁老师完整资料和联系方式。

5. 通过评价和投诉反馈降低选择风险。

对老师

1. 提交在校大学生资料并获得平台展示机会。

2. 按能力、科目、年级、区域和时间接收适合的需求。

3. 浏览家长公开需求并按规则解锁联系方式。

4. 管理接单状态、预约进度和历史评价。

对平台

1. 通过老师审核和信息管理建立基础信任。

2. 通过付费解锁联系方式形成第一版商业闭环。

3. 通过预约、评价、投诉和联系记录形成可追溯服务记录。

4. 通过后台配置降低前端固定内容的修改成本。

2.4 产品原则

1. 可信优先：老师资料需审核，敏感材料不在用户端公开。

2. 隐私优先：联系方式默认隐藏，必须满足授权和解锁条件后返回。

3. 双端分流：家长与老师拥有不同首页、资料、权限和操作路径。

4. 服务留痕：预约、订单状态、评价、投诉和解锁记录由服务端保存。

5. 结果克制：不得出现保分、保过、快速提分、名校必上等承诺。

6. 开发与生产隔离：mock 登录、mock 手机号和 mock 支付只能用于开发环境。

7. 后端为业务真相：支付成功、审核通过、解锁权益和订单状态不能仅由前端决定。

3. 产品范围

3.1 第一版范围

1. 游客公开浏览。

2. 微信登录与微信手机号授权。

3. 账号密码注册与登录的本地能力。

4. 家长与老师身份选择、身份切换和资料分流。

5. 家长资料填写。

6. 老师入驻、资料编辑、审核和接单状态。

7. 老师列表、筛选、详情、认证标签和评价摘要。

8. 家长需求发布、列表、筛选和详情。

9. 家长解锁老师联系方式。

10. 审核通过老师解锁家长需求联系方式。

11. 预约、订单状态流转、评价和投诉。

12. 我的页面、老师工作台、解锁记录和联系记录。

13. 管理员登录、老师审核、用户管理、前端配置、解锁记录和操作日志。

14. 开发环境本地后端、mock 微信能力和 mock 支付。

3.2 第一版明确不做

1. 即时聊天、语音通话和视频通话。

2. 直播课程、录播课程和课程包。

3. 家教课时费的线上代收、担保交易、提现和复杂分账。

4. 会员、优惠券、邀请返利和营销活动系统。

5. 复杂智能推荐、地图距离排序和多城市服务。

6. 机构老师入驻。

7. 学信网截图、奖学金证书和身份证照片的强制收集。

8. 自动退款和复杂财务对账。

9. 复杂多级管理员权限体系。

4. 用户角色与权限

4.1 游客

游客是未登录用户。

允许操作：

1. 查看首页公开内容。

2. 查看老师列表和公开筛选结果。

3. 查看老师详情中的公开字段。

4. 查看平台说明、用户协议和隐私政策。

禁止操作：

1. 查看完整联系方式。

2. 付费解锁信息。

3. 创建预约。

4. 发布家长需求。

5. 提交老师入驻资料。

6. 查看订单、解锁记录和联系记录。

7. 提交评价和投诉。

4.2 家长

家长是完成家长身份和家长资料的普通用户。

核心权限：

1. 浏览、筛选和查看老师。

2. 解锁老师联系方式。

3. 创建预约并管理自己的订单。

4. 发布和查看自己的家长需求。

5. 查看自己的解锁记录和联系记录。

6. 对已完成订单评价。

7. 对关联订单提交投诉。

8. 申请新增老师身份。

关键限制：

1. 创建预约、公开发布需求、解锁信息和投诉前需绑定手机号。

2. 只能操作自己的资料、需求、订单、评价和投诉。

3. 不能预约自己的老师身份。

4.3 老师

老师是选择老师身份并提交入驻资料的用户。

核心权限：

1. 提交和编辑老师资料。

2. 查看审核状态与驳回原因。

3. 审核通过后切换可接单或暂停接单。

4. 审核通过后浏览家长公开需求。

5. 审核通过后解锁家长需求联系方式。

6. 查看和处理分配给自己的预约订单。

7. 查看自己的评价。

8. 查看自己的解锁记录和联系记录。

关键限制：

1. 老师资料提交前必须绑定手机号。

2. 审核未通过时不能进入老师公开列表。

3. 审核未通过时不能接收新预约或解锁家长联系方式。

4. 被封禁老师不能展示、接单或购买解锁。

4.4 管理员

管理员使用独立后台账号、管理员 Token 和后台接口。

核心权限：

1. 登录后台并查看数据看板。

2. 查看老师申请和认证材料。

3. 审核通过或驳回老师申请。

4. 禁用、恢复和推荐老师。

5. 查看脱敏家长基础信息并冻结、解冻账号。

6. 编辑公开前端配置。

7. 查看解锁记录和操作日志。

8. 通过旧后台接口查看订单、投诉和评价并处理部分状态。

隐私限制：

1. 后台列表不得展示完整手机号。

2. 不展示微信 openid。

3. 不展示孩子姓名、学校、班级和家庭详细地址。

4. 老师学生证仅允许审核详情查看。

5. 敏感操作需记录管理员、目标、原因和时间。

5. 核心状态模型

5.1 用户账号状态 accountStatus

| 状态 | 页面含义 | 业务限制 |
| --- | --- | --- |
| normal | 正常 | 可按角色使用功能 |
| frozen | 冻结 | 不允许发布、预约、购买或提交投诉 |
| banned | 封禁 | 不允许进入受限业务，不进入展示池 |

5.2 资料状态 profileStatus

| 状态 | 含义 | 登录后处理 |
| --- | --- | --- |
| pending_role | 未选择身份 | 进入身份选择页 |
| pending_profile | 已选择身份但资料未完成 | 进入对应资料填写页 |
| completed | 当前身份资料已完成 | 进入当前身份首页或目标业务 |

5.3 当前身份与拥有身份

currentRole 可选：

parent

teacher

空值

roles 是用户已拥有身份的数组，可为：

[]

["parent"]

["teacher"]

["parent", "teacher"]

系统必须根据 currentRole 展示当前首页和业务权限，不能因为用户提交过老师资料就自动切换老师身份。

5.4 手机号状态

| 状态 | 含义 | 关键操作 |
| --- | --- | --- |
| unbound | 未绑定 | 可浏览；不能预约、公开需求、老师入驻、解锁或投诉 |
| bound | 已绑定 | 满足其他条件后可执行关键操作 |

5.5 老师审核状态 teacherAuditStatus

| 状态 | 含义 | 展示和操作 |
| --- | --- | --- |
| not_submitted | 未提交资料 | 不展示，不可接单 |
| pending | 待审核 | 不展示，不可接单 |
| approved | 审核通过 | 接单状态可用时可展示、预约和解锁需求 |
| rejected | 审核驳回 | 不展示，显示驳回原因，可修改后重提 |
| rechecking | 复审中 | 暂停展示或按平台规则处理，不可新增接单 |
| banned | 已封禁 | 不展示，不可接单和解锁 |

5.6 老师接单状态 orderStatus

| 状态 | 含义 |
| --- | --- |
| available | 可接收新预约 |
| paused | 暂停接收新预约 |

只有审核状态为 approved 的老师可以修改接单状态。

5.7 订单状态

| 状态 | 中文 | 允许的主要下一步 |
| --- | --- | --- |
| pending_teacher | 待老师确认 | 老师接受或拒绝；家长取消 |
| pending_class | 待上课 | 老师开始上课 |
| in_class | 上课中 | 老师完成授课 |
| pending_parent_confirm | 待家长确认 | 家长确认完成 |
| completed | 已完成 | 家长评价 |
| canceled | 已取消 | 终态 |
| rejected | 已拒绝 | 终态 |
| complaint | 投诉中 | 后台处理后关闭或按原状态处理 |
| closed | 已关闭 | 终态 |

5.8 投诉状态

| 状态 | 中文 |
| --- | --- |
| pending | 待处理 |
| processing | 处理中 |
| resolved | 已处理 |

6. 信息架构

6.1 当前 TabBar

当前代码只保留两个底部 Tab：

1. 首页。

2. 我的。

订单页仍保留，通过首页状态入口、预约查询或“我的订单”进入。当前版本不在 TabBar 中单独展示订单。

6.2 当前页面清单

| 分组 | 页面 | 页面路径 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 首页 | 首页 | /pages/index/index | 已实现 |
| 老师 | 老师列表 | /pages/teachers/teachers | 已实现 |
| 老师 | 老师详情 | /pages/teacher-detail/teacher-detail | 已实现 |
| 家长需求 | 需求列表 | /pages/requirements/requirements | 已实现 |
| 家长需求 | 需求详情 | /pages/requirement-detail/requirement-detail | 已实现 |
| 家长需求 | 发布需求 | /pages/requirement-publish/requirement-publish | 已实现 |
| 预约订单 | 创建预约 | /pages/appointment/appointment | 已实现 |
| 预约订单 | 订单列表 | /pages/orders/orders | 已实现 |
| 预约订单 | 订单详情 | /pages/order-detail/order-detail | 已实现 |
| 服务反馈 | 评价 | /pages/review/review | 已实现 |
| 服务反馈 | 投诉 | /pages/complaint/complaint | 已实现 |
| 用户中心 | 我的 | /pages/profile/profile | 已实现 |
| 用户中心 | 我的解锁记录 | /pages/unlock-records/unlock-records | 已实现 |
| 用户中心 | 联系记录 | /pages/contact-logs/contact-logs | 已实现 |
| 登录资料 | 登录 | /pages/login/login | 已实现 |
| 登录资料 | 注册 | /pages/register/register | 已实现 |
| 登录资料 | 绑定手机号 | /pages/bind-phone/bind-phone | 已实现 |
| 登录资料 | 身份选择 | /pages/identity/identity | 已实现 |
| 登录资料 | 家长资料 | /pages/parent-profile/parent-profile | 已实现 |
| 登录资料 | 老师入驻 | /pages/teacher-apply/teacher-apply | 已实现 |
| 老师工作台 | 工作台 | /pages/teacher-dashboard/teacher-dashboard | 已实现 |
| 老师工作台 | 我的评价 | /pages/teacher-reviews/teacher-reviews | 已实现 |
| 老师工作台 | 服务规则 | /pages/teacher-rules/teacher-rules | 已实现 |
| 协议说明 | 用户协议 | /pages/agreement/agreement | 已实现 |
| 协议说明 | 隐私政策 | /pages/privacy/privacy | 已实现 |
| 协议说明 | 上课说明 | /pages/service/classGuide/index | 已实现 |
| 协议说明 | 接单协议 | /pages/service/orderAgreement/index | 已实现 |
| 协议说明 | 免责声明 | /pages/service/disclaimer/index | 已实现 |

6.3 返回规则

1. 非 Tab 页面优先使用系统导航栏返回上一页。

2. 页面栈存在上一页时使用 navigateBack。

3. 页面栈不存在上一页时，应提供返回首页按钮并使用 switchTab。

4. 登录、身份和资料填写从业务入口进入时，应携带安全的回跳路径。

5. 回跳路径必须校验为小程序内部已注册页面，禁止任意外链。

7. 登录与账户体系

7.1 登录方式

当前代码包含两套普通用户登录方式：

1. 微信登录：正式产品的主要登录方式。

2. 账号密码注册与登录：已实现页面和后端能力，主要用于本地测试和后续备用登录。

管理员使用独立后台账号密码登录，不能使用普通用户 Token 访问后台接口。

7.2 微信登录流程

1. 用户阅读并同意用户协议和隐私政策。

2. 小程序调用 wx.login 获取临时 code。

3. 前端调用 POST /api/auth/wechat-login。

4. 后端在正式配置下调用微信 code2Session 获取 openid。

5. openid 不存在时创建新用户，资料状态为 pending_role。

6. openid 已存在时读取原用户身份和资料状态。

7. 后端返回用户 Token 和脱敏用户信息，不返回 openid。

8. 前端按资料状态和当前身份分流。

当前状态：

真实 code2Session 代码路径已实现。

开发环境可使用稳定 mock openid。

正式上线仍需配置真实 AppID、AppSecret、HTTPS API 域名并真机验证。

7.3 账号密码注册

注册字段：

1. 手机号。

2. 密码。

3. 确认密码。

4. 短信验证码。

5. 用户协议和隐私政策同意。

校验规则：

1. 手机号必须为中国大陆手机号格式。

2. 密码至少 8 位，并同时包含字母和数字。

3. 两次密码必须一致。

4. 手机号不能重复注册。

5. 密码使用 bcrypt 强哈希存储，不保存明文。

6. 注册成功后资料状态为 pending_role。

当前状态：

页面、接口、bcrypt 哈希和重复注册校验已实现。

开发环境验证码为固定测试验证码。

生产环境未接入短信服务，因此正式注册暂不能闭环。

7.4 账号密码登录

1. 用户使用手机号或账号和密码登录。

2. 错误统一提示“手机号或密码错误”，不暴露账号是否存在。

3. 连续 5 次失败后临时锁定 30 分钟。

4. 冻结或封禁用户不能进入受限业务。

5. 登录成功后按资料状态和当前身份分流。

6. 历史 SHA-256 密码成功登录后自动升级为 bcrypt。

7.5 Token 与退出登录

1. 普通用户 Token 和管理员 Token 类型隔离。

2. 用户退出登录调用服务端吊销当前 Token。

3. 新登录产生的新 Token不受旧 Token 吊销影响。

4. Token 过期或被吊销时接口返回 401。

5. 前端收到 401 后清除本地登录态，并显示重新登录入口。

6. 生产环境必须配置高强度 Token 密钥，禁止使用默认回退密钥。

7.6 登录后分流

| 条件 | 目标 |
| --- | --- |
| 未登录 | 游客首页 |
| profileStatus = pending_role | 身份选择页 |
| pending_profile + parent | 家长资料页 |
| pending_profile + teacher | 老师入驻页 |
| completed + parent | 家长版首页 |
| completed + teacher | 老师版首页或老师工作台 |

如果登录由预约、需求发布、老师入驻或解锁触发，应先完成身份与资料前置条件，再返回原目标业务。

8. 微信手机号授权

8.1 触发场景

以下操作必须绑定手机号：

1. 家长创建预约。

2. 家长公开发布需求。

3. 家长解锁老师联系方式。

4. 家长或老师提交投诉。

5. 老师提交入驻资料。

6. 老师解锁家长需求联系方式。

7. 用户修改受保护联系方式。

以下操作不强制绑定：

1. 游客浏览首页。

2. 浏览老师公开列表和详情。

3. 查看公开协议和说明。

4. 仅选择身份。

8.2 授权流程

1. 小程序按钮使用微信手机号授权能力获取 phoneCode。

2. 前端调用 POST /api/auth/bind-phone。

3. 后端调用微信手机号接口换取手机号。

4. 后端保存完整手机号。

5. 普通前端只接收脱敏手机号。

6. 手机号已绑定当前账号时直接成功。

7. 手机号已被其他账号绑定时提示联系客服处理。

当前状态：

真实微信手机号接口路径已实现。

开发环境支持 mock phoneCode。

正式上线仍需真实 AppID、AppSecret、隐私协议配置和真机授权验收。

9. 身份选择与切换

9.1 首次选择

身份选择页展示：

1. 我是家长：为孩子寻找合适老师。

2. 我是老师：提交资料认证，成为平台老师。

选择后：

1. currentRole 更新为所选身份。

2. 所选身份加入 roles。

3. profileStatus 更新为 pending_profile。

4. 跳转对应资料填写页。

9.2 新增身份

1. 家长可从“我的”申请老师身份。

2. 老师可补充家长身份。

3. 新增身份不能覆盖已存在的另一身份资料。

4. 新身份资料完成后，roles 同时包含两个身份。

9.3 身份切换

1. 仅允许切换到已经拥有且资料满足要求的身份。

2. 切换调用 POST /api/auth/switch-role。

3. 首页 onShow 重新读取用户状态并切换对应内容。

4. 切换身份不删除订单、解锁记录、评价或历史资料。

10. 首页

10.1 首页模式

首页根据登录态和 currentRole 分为：

1. 游客版：首页品牌、搜索、找老师、老师入驻、科目和年级入口、推荐老师、公开保障说明。

2. 家长版：突出找老师、订单、需求发布、推荐老师和家长服务。

3. 老师版：突出审核状态、接单状态、订单入口、家长需求和老师工作台。

当前代码已维护 homeMode = guest | parent | teacher，并在 onShow 重新加载用户状态。

10.2 首页主要模块

1. 品牌与教育场景图片。

2. 小学、初中、高中阶段入口。

3. 搜索科目和年级。

4. 找老师、找家长和快速匹配。

5. 5 页营销轮播。

6. 优质老师推荐。

7. 家长需求推荐。

8. 家长或老师订单状态入口。

9. 平台说明和服务保障。

10.3 搜索与阶段入口

1. 搜索输入支持科目、年级等关键词。

2. 点击搜索进入老师列表并携带筛选参数。

3. 小学、初中、高中按钮进入老师列表并携带年级参数。

4. 搜索框为空时可进入默认老师列表。

10.4 营销轮播

当前代码包含 5 个 banner：

1. 新用户找老师指南。

2. 郑州本地大学生家教。

3. 老师入驻招募。

4. 家长发布辅导需求。

5. 联系方式付费解锁说明。

轮播支持左右滑动、自动轮播和相应页面跳转。

10.5 首页推荐

老师推荐规则目标：

1. 仅审核通过。

2. 仅可接单。

3. 未封禁。

4. 平台推荐优先。

5. 评分、资料完整度、完成订单数和最近活跃度作为综合排序因素。

当前实现：

推荐老师接口和卡片已实现。

推荐家长需求接口和卡片已实现。

首页统计数字和家长评价仍为前端演示数据，尚无公开统计与聚合评价接口。

10.6 快速匹配

目标规则：

1. 家长按家长资料中的孩子年级和科目匹配老师。

2. 老师按老师可授课年级和科目匹配家长需求。

3. 每次返回最多 3 个结果。

4. 用户可以点击“重新匹配”获取下一组。

5. 匹配逻辑不在前端向用户展示。

当前状态：部分实现。当前入口主要跳转列表，尚未形成服务端按身份、科目和年级返回 3 个结果及重新匹配的完整闭环。

11. 家长资料

11.1 字段

| 字段 | 必填 | 规则 |
| --- | --- | --- |
| 家长称呼 | 是 | 1 至 20 字 |
| 所在区域 | 是 | 郑州区域字典单选 |
| 孩子年级 | 是 | 年级字典单选 |
| 辅导科目 | 是 | 至少 1 项，可多选 |
| 期望上课时间 | 否 | 可多选 |
| 学习情况 | 否 | 最多 300 字 |
| 对老师要求 | 否 | 最多 300 字 |
| 备注 | 否 | 最多 300 字 |

11.2 不收集信息

家长基础资料不收集：

1. 孩子真实姓名。

2. 孩子学校。

3. 孩子班级。

4. 身份证号。

5. 家庭详细地址。

详细地址仅在具体预约订单中填写，并在老师接受订单前隐藏。

11.3 保存规则

1. 后端校验登录态、当前身份和字段长度。

2. 创建或更新一条家长资料。

3. 保存成功后更新资料状态。

4. 资料文本不得包含联系方式或精确门牌地址。

12. 老师入驻与认证

12.1 必填资料

1. 真实姓名。

2. 性别。

3. 手机号。

4. 学校。

5. 专业。

6. 当前年级。

7. 本人头像。

8. 学生证照片。

9. 可授课科目。

10. 可授课年级。

11. 可授课区域。

12. 可授课时间。

13. 课时费。

14. 个人介绍。

12.2 选填资料

1. 教学经历。

2. 高考成绩说明。

3. 适合人群标签，最多 3 个。

4. 其他证明图片，作为补充材料。

当前页面不应要求学信网截图、奖学金证书、英语四六级说明、教师资格证说明和竞赛经历说明作为必填项。

12.3 图片规则

1. 支持 JPG、JPEG、PNG。

2. 单张图片不超过 10 MB。

3. 图片先上传获得永久 URL，再提交老师资料。

4. 微信临时文件路径不能直接写入业务数据。

5. 学生证照片仅管理员审核详情可见。

12.4 审核流程

1. 用户提交资料。

2. 老师审核状态变为 pending。

3. 老师接单状态变为暂停。

4. 管理员查看资料和认证材料。

5. 审核通过：状态为 approved，老师可开启接单。

6. 审核驳回：状态为 rejected，必须保存驳回原因。

7. 老师修改审核通过资料后进入 rechecking。

8. 被封禁老师状态为 banned。

12.5 认证标签

老师端可展示：

1. 基础认证。

2. 学生认证。

3. 平台审核通过。

4. 有教学经验。

列表最多展示 3 个核心标签。学生证原图、完整手机号和其他隐私材料不得公开。

12.6 资料完整度

目标计算规则：

| 项目 | 分值 |
| --- | --- |
| 头像 | 10 |
| 学校、专业、年级 | 15 |
| 学生证材料 | 20 |
| 可授课科目 | 15 |
| 可授课年级 | 10 |
| 可授课时间 | 10 |
| 个人介绍 | 10 |
| 教学经历 | 10 |

完整度用于引导完善资料和辅助推荐，不是审核通过的唯一条件。

当前状态：后端已有资料完整度和认证标签相关逻辑，但首页推荐是否严格执行“低于 60% 不推荐”需要继续统一并补测试。

13. 老师列表与详情

13.1 老师列表展示条件

老师必须同时满足：

1. 审核状态为 approved。

2. 接单状态为 available。

3. 账号未冻结、未封禁。

4. 老师资料仍有效。

13.2 筛选

老师列表支持：

1. 关键词。

2. 科目。

3. 年级。

4. 区域。

5. 学校。

6. 性别。

7. 价格。

8. 综合、价格、评分和最新排序。

13.3 列表字段

1. 头像。

2. 展示名称。

3. 学校、专业、当前年级。

4. 可授课科目和年级。

5. 课时费。

6. 评分和完成订单数。

7. 认证标签与适合人群标签。

13.4 详情公开字段

未解锁前可展示：

1. 头像和展示名称。

2. 性别。

3. 学校、专业、年级。

4. 可授课科目、年级、区域和时间。

5. 课时费。

6. 部分个人介绍和教学经历。

7. 认证标签、适合人群、评分和评价摘要。

8. 平台审核说明。

未解锁接口不得返回完整手机号、微信号、真实姓名、学生证、身份证、详细住址和认证原图。

13.5 详情已解锁字段

满足家长身份、账号正常、手机号已绑定、目标老师有效且服务端确认已解锁后，可返回：

1. 完整个人介绍。

2. 完整教学经历。

3. 手机号。

4. 微信号，仅主动填写时。

5. 可沟通时间。

6. 补充说明。

14. 家长需求

14.1 发布字段

| 字段 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 家长展示称呼 | 是 | 最多 20 字 |
| 所在区域 | 是 | 不含门牌地址 |
| 孩子年级 | 是 | 年级字典 |
| 辅导科目 | 是 | 当前实现为核心科目字段 |
| 期望时间 | 是 | 可多选 |
| 预算课时费 | 是 | 正整数 |
| 学习情况 | 否 | 部分内容免费展示 |
| 老师要求 | 否 | 部分内容免费展示 |
| 微信号 | 否 | 解锁后显示 |
| 沟通时间 | 否 | 解锁后显示 |
| 联系方式展示授权 | 是 | 公开发布前置条件 |

14.2 隐私规则

公开需求不得包含：

1. 完整手机号。

2. 微信号。

3. 孩子真实姓名。

4. 孩子学校和班级。

5. 家庭详细地址。

6. 精确定位。

14.3 需求状态

产品目标状态：

| 状态 | 含义 |
| --- | --- |
| pending | 待发布或待审核 |
| active | 对审核通过老师公开 |
| closed | 家长主动关闭或需求结束 |
| banned | 后台下架 |

当前状态：

需求创建、公开列表、筛选、详情和解锁已实现。

需求编辑、家长主动关闭、后台需求管理页面和完整状态流转尚未闭环。

14.4 老师查看条件

只有审核通过且账号正常的老师可以浏览公开需求并解锁。未审核老师不能获取家长联系方式。

15. 联系方式付费解锁

15.1 商业规则

| 购买方 | 目标 | 金额 | 权益 |
| --- | --- | --- | --- |
| 家长 | 1 位老师 | 9.9 元 | 查看该老师完整资料与联系方式 |
| 审核通过老师 | 1 条家长需求 | 49.9 元 | 查看该需求完整内容与联系方式 |

第一版权益为永久有效，但目标撤回授权、关闭、下架或被封禁时，平台停止返回联系方式。

解锁服务费不包含课时费。平台第一版不代收线下授课费。

15.2 解锁前置条件

家长解锁老师：

1. 已登录。

2. 当前身份为家长。

3. 家长资料完成。

4. 手机号已绑定。

5. 账号正常。

6. 老师审核通过、可展示、未封禁且同意联系方式展示。

老师解锁家长需求：

1. 已登录。

2. 当前身份为老师。

3. 老师资料完成。

4. 手机号已绑定。

5. 老师审核通过。

6. 账号正常。

7. 需求有效且家长同意联系方式展示。

15.3 解锁流程

1. 用户进入目标详情。

2. 服务端返回公开字段和当前解锁状态。

3. 未解锁时展示锁定模块。

4. 用户点击解锁，弹出金额、隐私和退款提示。

5. 服务端再次检查身份、目标状态和重复购买。

6. 未解锁时创建支付订单。

7. 正式环境调用微信支付。

8. 微信支付回调由后端验签并幂等处理。

9. 支付成功后服务端创建解锁记录。

10. 前端重新请求目标详情。

11. 服务端确认权益后返回完整字段。

15.4 重复购买

同一购买用户、目标类型和目标 ID 只能存在一个有效解锁权益。已解锁用户再次点击时直接返回详情，不创建新支付订单。

15.5 退款

第一版不做自动退款。支付前提示：

联系方式属于虚拟信息服务，解锁成功后不支持无理由退款。

联系方式无效、信息不符或存在骚扰时，用户可提交投诉，后台人工核实并记录处理结果。

15.6 当前实现状态

1. 解锁状态、重复购买、解锁记录和字段保护：已实现。

2. 家长解锁老师和老师解锁需求的后端测试：已覆盖。

3. 开发环境 mock 支付：已实现。

4. 真实微信支付下单、签名、回调、退款和商户配置：未实现。

5. 生产环境明确拒绝 mock 支付：已实现。

16. 联系记录

用户解锁后可记录联系进展。

字段：

1. 当前用户。

2. 当前身份。

3. 目标类型。

4. 目标 ID。

5. 联系状态。

6. 备注。

7. 创建和更新时间。

权限：

1. 未解锁目标不能创建联系记录。

2. 用户只能查看自己的联系记录。

3. 联系记录用于后续服务跟进，不代表已经建立预约订单。

17. 预约与订单

17.1 创建预约字段

1. 老师 ID。

2. 辅导科目。

3. 学生年级。

4. 预约日期。

5. 开始时间。

6. 结束时间。

7. 服务区域。

8. 详细地址。

9. 联系人称呼。

10. 联系电话。

11. 备注。

17.2 创建条件

1. 用户已登录。

2. 当前账号正常。

3. 资料状态已完成。

4. 手机号已绑定。

5. 目标老师审核通过且可接单。

6. 不能预约自己的老师身份。

7. 预约科目必须属于老师可授课科目。

当前待完善：

1. 后端需显式校验下单用户必须具备家长身份。

2. 年级与老师可授课年级的匹配需服务端校验。

3. 服务区域需与老师可服务区域匹配。

4. 时间范围、结束时间和重复时段冲突需校验。

17.3 订单状态流

待老师确认
  -> 老师接受 -> 待上课
  -> 老师开始 -> 上课中
  -> 老师完成 -> 待家长确认
  -> 家长确认 -> 已完成

待老师确认
  -> 家长取消 -> 已取消
  -> 老师拒绝 -> 已拒绝

非终态订单
  -> 发起投诉 -> 投诉中
  -> 后台处理 -> 已关闭或按处理结果记录

17.4 操作矩阵

| 订单状态 | 家长操作 | 老师操作 |
| --- | --- | --- |
| 待老师确认 | 取消、投诉 | 接受、拒绝、投诉 |
| 待上课 | 投诉 | 开始上课、投诉 |
| 上课中 | 投诉 | 完成授课、投诉 |
| 待家长确认 | 确认完成、投诉 | 查看 |
| 已完成 | 评价、查看 | 查看 |
| 已取消/已拒绝/已关闭 | 查看 | 查看 |

17.5 地址与联系方式保护

1. 家长始终可查看自己订单填写的地址。

2. 老师在接受订单前不能查看详细地址、联系人和联系电话。

3. 老师接受订单后才能查看。

4. 已拒绝订单不展示详细地址。

5. 管理员仅在处理必要业务时查看，且应记录敏感访问。

当前已知问题：订单视图中的家长基础对象可能在老师接受前返回家长手机号，需在正式上线前修复并增加隐私测试。

18. 评价

18.1 提交条件

1. 当前用户是该订单家长。

2. 订单状态为 completed。

3. 同一订单只能评价一次。

18.2 评价维度

1. 综合星级。

2. 教学态度。

3. 准时情况。

4. 讲解清晰度。

5. 孩子接受度。

6. 文字评价。

18.3 展示规则

1. 可见评价展示在老师详情页和老师评价页。

2. 不展示家长手机号。

3. 不展示孩子姓名、学校和班级。

4. 后台隐藏评价时保留原数据和隐藏原因，不物理删除。

当前状态：用户端多维评价、唯一性校验和老师评分重算已实现；后台网页评价管理入口未完整接入新版后台导航。

19. 投诉反馈

19.1 提交条件

1. 用户已登录、账号正常并绑定手机号。

2. 用户是订单的家长或老师。

3. 订单不是已取消、已拒绝或已关闭。

19.2 投诉原因

1. 老师未到。

2. 家长爽约。

3. 联系方式错误。

4. 服务内容不符。

5. 服务态度问题。

6. 费用纠纷。

7. 安全问题。

8. 其他问题。

19.3 证据

1. 最多上传 6 张图片。

2. 图片必须先上传为永久 URL。

3. 图片上传中不能提交。

4. 仅支持合规图片格式和大小。

19.4 后台处理

1. 待处理。

2. 处理中。

3. 已处理。

4. 管理员填写处理结果。

5. 处理操作记录管理员和时间。

当前状态：后端投诉提交、查看、处理和证据上传已实现；新版后台网页缺少完整投诉管理模块。

20. 我的页面

20.1 未登录

展示：

1. 默认头像。

2. 未登录状态。

3. 登录后可使用功能说明。

4. 微信登录入口。

5. 平台说明、协议和隐私政策。

点击订单、老师申请、投诉等受限功能时进入登录流程。

20.2 已登录

展示：

1. 头像和昵称。

2. 当前身份。

3. 已拥有身份。

4. 手机号绑定状态。

5. 切换身份。

6. 家长中心或老师中心。

7. 我的订单。

8. 我的解锁记录。

9. 联系记录。

10. 老师入驻或老师工作台。

11. 用户协议、隐私政策、平台说明和退出登录。

20.3 退出登录

1. 点击退出登录弹出二次确认。

2. 确认后调用服务端退出接口。

3. 清除本地 Token 和用户信息。

4. 页面恢复未登录状态。

20.4 客服

当前客服入口为占位提示，尚未接入微信客服能力或正式客服说明页。

21. 老师工作台

21.1 未提交

展示：

标题：申请成为平台老师。

说明：提交资料后进入平台审核。

操作：提交入驻资料。

21.2 待审核或复审

展示：

当前审核状态。

审核中说明。

查看或编辑资料入口。

不显示可用接单开关。

21.3 审核通过

展示：

1. 学校与认证状态。

2. 可接单或暂停接单。

3. 今日订单数。

4. 待确认订单数。

5. 已完成订单数。

6. 订单管理。

7. 老师资料。

8. 我的评价。

9. 服务规则。

21.4 审核驳回或封禁

驳回展示原因和修改资料入口；封禁展示账号受限说明，不允许接单。

22. 老师课时费与家长预算

22.1 产品目标价格区间

| 年级 | 建议范围 |
| --- | --- |
| 小学 1 至 3 年级 | 50 至 60 元/小时 |
| 初一 | 60 至 80 元/小时 |
| 初二 | 80 至 100 元/小时 |
| 初三 | 100 至 120 元/小时 |
| 高中 | 120 至 150 元/小时 |

22.2 目标规则

1. 老师为每个可授课年级设置单独价格。

2. 列表展示最低课时费起。

3. 详情展示各年级价格。

4. 家长发布需求时根据年级显示预算参考。

5. 后台可配置启用的价格区间。

22.3 当前状态

1. 前端存在价格提示规则。

2. 当前老师数据主要使用单一 hourlyRate。

3. 后端只校验课时费为正整数，没有强制对应年级区间。

4. pricing_rule 和 teacher_grade_price 尚未完整进入正式数据结构和后台配置。

5. 当前属于“需求已明确、实现未闭环”。

23. 后台管理系统

23.1 管理员认证

1. 管理员账号或手机号和密码登录。

2. 密码使用 bcrypt 哈希。

3. 连续 5 次失败锁定 30 分钟。

4. 登录成功返回管理员 Token。

5. 普通用户 Token 访问后台接口返回 403。

6. 管理员退出后吊销当前 Token。

7. 支持一次性 ticket 换取管理员 Token 的后端接口。

当前本地存在默认管理员账号，仅用于开发。生产上线前必须关闭默认账号或强制修改密码。

23.2 数据看板

目标指标：

1. 累计注册用户。

2. 家长用户数。

3. 老师用户数。

4. 待审核、通过、驳回老师数。

5. 订单数。

6. 投诉中订单数。

7. 解锁记录和收入。

当前基础数据看板已实现，支付收入和高级统计未完整接入。

23.3 老师审核

列表字段：

1. 申请 ID。

2. 昵称和真实姓名。

3. 性别。

4. 脱敏手机号。

5. 学校、专业和年级。

6. 科目。

7. 审核状态和提交时间。

详情字段：

1. 基础资料。

2. 头像。

3. 学生证和其他证明材料。

4. 授课科目、年级、区域和时间。

5. 课时费、介绍和教学经历。

6. 审核记录。

操作：

1. 审核通过。

2. 审核驳回，原因必填。

3. 禁用和恢复。

4. 设置推荐和取消推荐。

当前不足：认证材料在后台网页中主要以 URL 文本显示，缺少安全图片预览和敏感查看审计。

23.4 家长管理

允许展示：

1. 用户 ID。

2. 昵称和头像。

3. 脱敏手机号。

4. 当前身份。

5. 注册和最近登录时间。

6. 账号状态。

7. 订单数量。

禁止展示：

1. 完整手机号。

2. 微信 openid。

3. 家庭详细地址。

4. 孩子姓名、学校和班级。

5. 身份证和精确位置。

管理员可冻结和解冻家长，原因应记录。

23.5 前端配置

当前支持：

1. 首页标题。

2. 首页副标题。

3. 城市名称。

4. 搜索框占位文案。

5. 平台保障文案。

6. 科目选项。

7. 年级选项。

8. 区域选项。

9. 老师入驻说明。

10. 家长预约说明。

公开接口只返回已启用且允许公开的配置。

23.6 操作日志

应记录：

1. 管理员登录和退出。

2. 审核通过和驳回。

3. 禁用和恢复老师。

4. 冻结和解冻家长。

5. 设置推荐。

6. 修改前端配置。

7. 处理投诉。

8. 关闭需求。

9. 查看敏感认证材料。

23.7 当前后台缺口

以下后端能力或旧接口部分存在，但新版后台网页尚未完整覆盖：

1. 订单管理。

2. 投诉管理。

3. 评价管理。

4. 家长需求管理。

5. 价格规则管理。

6. 解锁收入和支付订单详情。

7. 敏感材料图片预览和访问日志。

24. 前端公开配置

24.1 配置类型

1. 文本。

2. JSON。

3. 布尔值。

4. 数字。

24.2 配置规则

1. 核心配置只能编辑，不能随意删除。

2. JSON 类型保存前校验格式。

3. 配置需记录更新时间。

4. 小程序只读取 enabled = true 且 isPublic = true 的配置。

5. 后台私密配置不能出现在公开接口。

24.3 首页当前演示数据

首页认证教师数、累计服务订单和家长评价卡片目前包含前端演示数据。正式上线前必须：

1. 接入真实统计或后台配置。

2. 移除无法证明的夸张数字。

3. 评价使用真实公开评价接口。

4. 不允许将 mock 数据冒充真实运营数据。

25. 数据模型

25.1 当前运行时数据集合

当前 JSON Store 主要包含：

1. users。

2. parentProfiles。

3. teachers。

4. teacherSubjects。

5. teacherCertifications。

6. orders。

7. reviews。

8. complaints。

9. admins。

10. adminLoginTickets。

11. revokedTokens。

12. parentRequirements。

13. unlockRecords。

14. paymentOrders。

15. contactLogs。

16. operationLogs。

17. frontendConfigs。

18. phoneVerifications。

25.2 关系型数据库基线

当前 database/schema.sql 已定义：

1. 用户。

2. 家长资料。

3. 老师。

4. 老师科目。

5. 老师认证。

6. 订单。

7. 评价。

8. 投诉。

9. 管理员。

10. 管理员登录 ticket。

11. Token 吊销。

25.3 数据库差距

正式数据库基线尚未完整覆盖当前运行时新增集合：

1. 家长需求。

2. 解锁记录。

3. 支付订单。

4. 联系记录。

5. 操作日志。

6. 前端配置。

7. 手机验证码。

8. 价格规则。

9. 老师分年级价格。

正式上线前必须统一运行时数据模型、SQL schema、迁移脚本、唯一约束和索引。

25.4 关键唯一约束

1. 用户 openid 唯一。

2. 用户手机号唯一。

3. 账号用户名唯一。

4. 每个用户最多一条家长资料。

5. 每个用户最多一条老师资料。

6. 每个订单最多一条有效评价。

7. 同一购买人、目标类型和目标 ID 只能有一条有效解锁权益。

8. 支付订单号唯一。

9. 管理员登录 ticket 唯一且只能使用一次。

26. API 目录

26.1 公共与认证接口

| 方法 | 路径 | 鉴权 | 用途 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GET | /api/health | 否 | 服务健康检查 | 已实现 |
| GET | /api/config | 否 | 公开字典与配置 | 已实现 |
| GET | /api/configs/public | 否 | 公开前端配置 | 已实现 |
| POST | /api/uploads | 用户 | 上传持久图片 | 已实现 |
| POST | /api/auth/wechat-login | 否 | 微信登录 | 已实现，正式配置待验收 |
| POST | /api/auth/register | 否 | 账号密码注册 | 开发环境可用 |
| POST | /api/auth/login | 否 | 账号密码登录 | 已实现 |
| POST | /api/auth/logout | 用户 | 吊销当前用户 Token | 已实现 |
| POST | /api/auth/select-role | 用户 | 首次选择身份 | 已实现 |
| POST | /api/auth/switch-role | 用户 | 切换已拥有身份 | 已实现 |
| POST | /api/auth/bind-phone | 用户 | 微信手机号绑定 | 已实现，正式配置待验收 |

26.2 用户资料接口

| 方法 | 路径 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| GET | /api/users/me | 获取当前用户、家长资料和老师状态 |
| GET | /api/user/me | 兼容当前用户接口 |
| POST | /api/users/role | 兼容身份选择 |
| GET | /api/parent/profile | 获取家长资料 |
| POST | /api/parent/profile | 创建或更新家长资料 |
| POST | /api/teacher/profile | 提交老师资料 |
| GET | /api/teachers/me | 获取本人老师资料 |
| PUT | /api/teachers/me | 编辑本人老师资料 |
| PATCH | /api/teachers/me/availability | 修改接单状态 |
| GET | /api/teachers/workbench | 获取老师工作台 |

26.3 老师接口

| 方法 | 路径 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| GET | /api/teachers | 老师公开列表与筛选 |
| GET | /api/teachers/:id | 老师详情，按解锁状态控制字段 |
| GET | /api/teachers/:id/unlock-status | 查询老师解锁状态 |
| GET | /api/teachers/:id/reviews | 获取老师公开评价 |
| POST | /api/teachers/apply | 兼容老师申请接口 |

26.4 家长需求接口

| 方法 | 路径 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| GET | /api/requirements | 获取家长需求列表 |
| POST | /api/requirements | 发布家长需求 |
| GET | /api/requirements/:id | 获取需求详情 |
| GET | /api/requirements/:id/unlock-status | 查询需求解锁状态 |

待补：

1. 编辑需求。

2. 家长主动关闭需求。

3. 后台下架需求的新版接口与网页。

26.5 解锁与联系接口

| 方法 | 路径 | 用途 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| POST | /api/unlock/teacher/:id/create-order | 创建老师联系方式解锁订单 | 当前仅开发 mock 前置 |
| POST | /api/unlock/teacher/:id/mock-pay | 开发环境支付成功 | 仅开发 |
| POST | /api/unlock/requirement/:id/create-order | 创建家长需求解锁订单 | 当前仅开发 mock 前置 |
| POST | /api/unlock/requirement/:id/mock-pay | 开发环境支付成功 | 仅开发 |
| GET | /api/unlock-records | 我的解锁记录 | 已实现 |
| GET | /api/contact-logs | 我的联系记录 | 已实现 |
| POST | /api/contact-logs | 创建联系记录 | 已实现 |

26.6 订单、评价和投诉接口

| 方法 | 路径 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| POST | /api/orders | 创建预约订单 |
| GET | /api/orders | 获取当前身份订单 |
| GET | /api/orders/:id | 获取订单详情 |
| POST | /api/orders/:id/cancel | 家长取消 |
| POST | /api/orders/:id/accept | 老师接受 |
| POST | /api/orders/:id/reject | 老师拒绝 |
| POST | /api/orders/:id/start | 老师开始上课 |
| POST | /api/orders/:id/finish | 老师完成授课 |
| POST | /api/orders/:id/confirm | 家长确认完成 |
| POST | /api/orders/:id/reviews | 评价订单 |
| POST | /api/orders/:id/complaints | 投诉订单 |
| POST | /api/reviews | 兼容评价接口 |
| GET | /api/reviews/mine | 老师查看收到的评价 |
| POST | /api/complaints | 兼容投诉接口 |
| GET | /api/complaints | 获取我的投诉 |
| GET | /api/complaints/:id | 获取投诉详情 |

26.7 新版后台接口

| 方法 | 路径 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| POST | /admin-api/auth/login | 管理员登录 |
| POST | /admin-api/auth/exchange-ticket | 一次性 ticket 换 Token |
| GET | /admin-api/auth/me | 获取管理员信息 |
| POST | /admin-api/auth/logout | 管理员退出 |
| GET | /admin-api/dashboard/summary | 后台看板 |
| GET | /admin-api/teachers/applications | 老师申请列表 |
| GET | /admin-api/teachers/applications/:id | 老师申请详情 |
| POST | /admin-api/teachers/applications/:id/approve | 审核通过 |
| POST | /admin-api/teachers/applications/:id/reject | 审核驳回 |
| GET | /admin-api/teachers | 老师管理列表 |
| GET | /admin-api/teachers/:id | 老师详情 |
| POST | /admin-api/teachers/:id/disable | 禁用老师 |
| POST | /admin-api/teachers/:id/enable | 恢复老师 |
| POST | /admin-api/teachers/:id/recommend | 设置推荐 |
| POST | /admin-api/teachers/:id/unrecommend | 取消推荐 |
| GET | /admin-api/parents | 家长列表 |
| GET | /admin-api/parents/:id | 家长基础详情 |
| POST | /admin-api/parents/:id/freeze | 冻结家长 |
| POST | /admin-api/parents/:id/unfreeze | 解冻家长 |
| GET | /admin-api/configs | 配置列表 |
| GET | /admin-api/configs/:key | 配置详情 |
| POST | /admin-api/configs/:key | 保存配置 |
| GET | /admin-api/operation-logs | 操作日志 |
| GET | /admin-api/unlock-records | 解锁记录 |

26.8 后台待补接口

1. /admin-api/orders。

2. /admin-api/complaints。

3. /admin-api/reviews。

4. /admin-api/requirements。

5. /admin-api/pricing-rules。

6. 正式支付订单和微信回调接口。

旧 /api/admin/* 中已有订单、投诉和评价管理的部分能力，但应迁移到统一的 /admin-api 并由新版后台网页调用。

27. 隐私与安全

27.1 敏感数据

敏感数据包括：

1. 手机号。

2. 微信号。

3. 家庭详细地址。

4. 学生证照片。

5. openid。

6. 密码哈希。

7. 管理员 Token。

8. 微信 AppSecret 和支付证书。

27.2 返回规则

1. 未解锁接口不返回联系方式字段，而不是返回后由前端隐藏。

2. 普通列表只返回脱敏手机号或不返回手机号。

3. 学生证仅管理员审核详情可访问。

4. openid 不返回普通前端。

5. 密码哈希永不返回。

6. 老师接受订单前不返回家长详细地址和联系电话。

27.3 存储规则

1. 密码使用 bcrypt。

2. 生产联系方式应加密存储。

3. 密钥通过环境变量管理。

4. 正式数据不得保存在代码仓库。

5. 上传文件需要私有存储或受控访问，不能长期依赖公开静态目录。

27.4 防绕过

老师介绍和家长需求文本应检测：

1. 连续 11 位手机号。

2. 微信号引导词和疑似微信 ID。

3. 二维码。

4. 精确门牌地址。

前后端都要校验；前端提示不能替代后端拦截。

27.5 合规说明

1. 正式上线前需复核隐私政策、用户协议、联系方式展示授权和退款说明。

2. 联系方式授权应单独记录授权文案版本、授权时间和用户。

3. 微信支付、手机号授权和用户隐私需按微信公众平台最新要求配置。

4. 本文档不是法律意见，正式运营需由合规负责人审核。

28. UI 与交互规范

28.1 品牌风格

关键词：

1. 靠谱。

2. 干净。

3. 专业。

4. 有教育感。

5. 本地服务感。

避免：

1. 电商促销风。

2. 兼职广告风。

3. 培训机构传单感。

4. 大面积高饱和红黄紫。

5. 过重阴影和夸张渐变。

28.2 统一色板

| 用途 | 色值 |
| --- | --- |
| 主品牌深色 | #1E3A5F |
| 主操作色 | #2BB3A3 |
| 页面背景 | #F7F8FA |
| 卡片背景 | #FFFFFF |
| 主文字 | #1F2933 |
| 次文字 | #6B7280 |
| 边框 | #E5EAF0 |
| 成功 | #22C55E |
| 警告 | #F59E0B |
| 错误 | #EF4444 |

28.3 卡片

1. 圆角 16 至 24rpx。

2. 白色背景。

3. 轻阴影：0 4rpx 24rpx rgba(30, 58, 95, 0.06)。

4. 轻边框：1rpx solid #E5EAF0。

5. 不使用卡片套卡片。

28.4 按钮

主按钮：

青绿色背景。

白色文字。

胶囊圆角。

文字居中。

页面同组按钮高度和宽度一致。

次按钮：

白底。

深蓝文字。

浅色边框。

危险操作：

红色文字或克制的红色按钮。

退出登录优先使用红色文字，不使用大面积红色背景。

禁用：

灰色背景。

白色或低对比文字。

不响应重复点击。

28.5 表单

1. 输入框白色背景。

2. 边框使用统一浅灰蓝。

3. 主文字与 placeholder 层级清晰。

4. 必填项有明确标识。

5. 错误定位到具体字段。

6. 上传进度、失败和重试状态明确。

28.6 动效

允许：

1. 150 至 300ms 淡入。

2. 卡片轻微上浮。

3. 按钮按压缩放。

4. 标签切换过渡。

禁止：

1. 闪烁。

2. 旋转。

3. 大幅弹跳。

4. 炫光。

5. 影响滚动性能的持续动画。

28.7 通用页面状态

每个数据页面必须具备：

1. 首次加载。

2. 加载失败和重试。

3. 空数据。

4. 无权限。

5. 未登录引导。

6. 禁用或审核中。

7. 提交 loading。

8. 防重复提交。

当前不足：首页若干接口错误被空 catch 吞掉，需要补充非打扰式错误和重试状态。

29. 错误处理

| HTTP 状态 | 前端处理 |
| --- | --- |
| 400 | 展示具体参数或业务提示 |
| 401 | 清理失效登录态，提示重新登录 |
| 403 | 展示无权限、身份不符或审核未通过原因 |
| 404 | 展示内容不存在或已下架 |
| 409 | 展示状态冲突或重复操作 |
| 429 | 提示操作频繁，稍后重试 |
| 500 | 提示服务器异常并保留重试入口 |
| 请求失败 | 提示网络异常，不把所有业务错误归类为网络异常 |

30. 建议埋点

当前代码尚未形成正式分析埋点体系。以下为第一版建议。

30.1 公共属性

1. 事件时间。

2. 内部用户 ID。

3. 当前身份。

4. 页面名称。

5. 页面来源。

6. 小程序版本。

7. 环境。

8. 城市代码。

不得上报手机号、微信号、详细地址、学生证和孩子敏感信息。

30.2 登录漏斗

| 事件 | 用途 |
| --- | --- |
| login_page_view | 登录页曝光 |
| wechat_login_click | 微信登录点击 |
| wechat_login_result | 登录成功或失败 |
| role_select | 身份选择 |
| profile_submit_result | 资料完成率 |
| phone_bind_result | 手机号授权成功率 |

30.3 家长漏斗

老师列表曝光
-> 老师详情
-> 解锁模块曝光
-> 点击解锁
-> 支付订单创建
-> 支付成功
-> 查看联系方式
-> 创建预约
-> 订单完成
-> 提交评价

30.4 老师漏斗

老师入驻页
-> 提交资料
-> 审核通过
-> 开启接单
-> 家长需求列表
-> 需求详情
-> 点击解锁
-> 支付成功
-> 联系家长
-> 接收预约
-> 完成订单

30.5 风控事件

1. 联系方式文本拦截。

2. 重复购买拦截。

3. 联系方式无效投诉。

4. 需求被关闭或下架。

5. 老师被禁用或恢复。

6. 管理员查看敏感材料。

7. 支付回调重复通知。

31. 环境与部署

31.1 开发环境

1. 小程序环境为 develop。

2. API 默认 http://127.0.0.1:3000。

3. 允许 mock 微信登录、mock 手机号和 mock 支付。

4. 允许开发测试入口和演示账号。

5. 微信开发者工具本地联调需关闭合法域名校验。

31.2 体验版与正式版

1. 使用真实 AppID。

2. 使用 HTTPS API 域名。

3. REMOTE_API_BASE_URL 必须配置。

4. 禁止 localhost、127.0.0.1 和局域网地址。

5. 禁止 mock 功能。

6. 关闭默认管理员和演示数据。

7. 配置高强度 Token 密钥。

8. 配置真实微信登录和手机号授权。

9. 接入真实微信支付后方可开放收费入口。

10. 使用生产数据库、对象存储、备份和监控。

31.3 当前发布阻断项

1. 正式 HTTPS API 地址未配置。

2. 真实微信支付未接入。

3. 正式数据库未落地。

4. 默认管理员和演示数据未关闭。

5. Token 存在开发回退密钥。

6. 上传文件仍使用本地公开目录。

7. 订单隐私字段存在已知泄露风险。

8. 数据库 schema 与运行时集合未完全同步。

9. 客服、订阅通知和后台缺口未闭环。

10. 尚未完成真机全流程验收。

32. 验收标准

32.1 登录与身份

1. 游客可正常浏览公开页面。

2. 微信新用户登录后进入身份选择。

3. 老用户登录后按资料状态分流。

4. 家长和老师进入不同首页。

5. 双身份用户可主动切换。

6. 未完成资料用户不能绕过资料页进入受限业务。

7. 冻结和封禁用户不能进入受限业务。

32.2 手机号

1. 关键操作前检查手机号。

2. 用户拒绝授权时不能继续关键操作。

3. 成功授权后后端保存手机号。

4. 普通页面只显示脱敏手机号。

5. openid 不在前端展示。

32.3 老师

1. 老师必填资料完整。

2. 学生证上传为永久 URL。

3. 提交后状态为待审核。

4. 待审核、驳回和封禁老师不进入公开列表。

5. 审核通过且可接单老师进入列表。

6. 驳回原因可在老师端查看。

7. 审核通过老师可切换接单状态。

32.4 家长需求

1. 家长可发布合法需求。

2. 未同意联系方式授权不能公开发布。

3. 免费详情不返回联系方式。

4. 未审核老师不能解锁。

5. 需求关闭或下架后不能新解锁。

32.5 解锁

1. 家长解锁老师金额为 9.9 元。

2. 老师解锁家长需求金额为 49.9 元。

3. 未支付不返回联系方式。

4. 支付成功由服务端创建权益。

5. 重复查看不重复扣费。

6. 被封禁用户不能购买或被展示。

7. 开发 mock 和正式支付严格隔离。

32.6 订单

1. 只有合格家长可以创建订单。

2. 老师不能预约自己。

3. 状态只能按允许路径流转。

4. 老师接受前不能看到地址和联系方式。

5. 家长只能确认自己的订单。

6. 老师只能操作分配给自己的订单。

7. 终态订单不能恢复。

32.7 评价与投诉

1. 家长只能评价自己的已完成订单。

2. 每个订单只评价一次。

3. 投诉只能由订单关联用户提交。

4. 投诉图片最多 6 张。

5. 后台处理保留结果和操作人。

6. 隐藏评价不物理删除。

32.8 后台

1. 未登录管理员不能访问后台接口。

2. 普通用户 Token不能访问后台接口。

3. 管理员密码不明文存储。

4. 老师审核通过与驳回可用。

5. 家长手机号脱敏。

6. 前端配置保存后公开接口可读取。

7. 关键操作有日志。

8. 默认管理员不能直接用于生产。

32.9 工程验收

1. npm test 全部通过。

2. git diff --check 无错误。

3. 所有 JavaScript 文件语法通过。

4. 微信开发者工具可编译。

5. 页面无资源 404。

6. 关键流程在真机完成。

7. Network 中接口返回符合统一结构。

8. 控制台无业务代码报错。

33. 当前功能完成度

| 模块 | 当前状态 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 本地后端与数据持久化 | 已实现 | Node.js + JSON Store，可本地运行 |
| 微信登录 | 部分实现 | 真实接口路径已具备，正式配置和真机验收待完成 |
| 微信手机号 | 部分实现 | 真实接口路径已具备，正式配置和真机验收待完成 |
| 账号密码注册登录 | 开发环境可用 | bcrypt 与锁定已实现，生产短信验证未接入 |
| 身份与资料分流 | 已实现 | 家长、老师、双身份和回跳有测试 |
| 老师入驻和审核 | 已实现 | 上传、审核、驳回、展示范围有测试 |
| 老师列表与详情 | 已实现 | 筛选、排序、隐私字段控制已具备 |
| 家长资料 | 已实现 | 必填和隐私字段范围已具备 |
| 家长需求 | 部分实现 | 发布、列表、详情、解锁已实现；编辑、关闭和后台管理待补 |
| 付费解锁 | 开发环境可用 | 权益与重复购买已实现；真实微信支付未接入 |
| 联系记录 | 已实现 | 仅已解锁目标可记录 |
| 预约订单 | 部分实现 | 主状态流可用；角色、年级、区域、时间冲突校验待加强 |
| 地址隐私 | 部分实现 | 地址隐藏已实现，但家长手机号返回存在已知问题 |
| 评价 | 已实现 | 多维评价、唯一性和老师统计已实现 |
| 投诉 | 部分实现 | 用户端与后端已实现；新版后台网页待补 |
| 首页推荐 | 部分实现 | 老师和需求推荐可用；统计、评价仍有演示数据 |
| 快速匹配 | 未闭环 | 尚未实现身份化 3 条匹配与重新匹配 |
| 我的页面 | 已实现 | 身份、订单、解锁、联系、协议和退出入口 |
| 客服 | 未闭环 | 当前为占位提示 |
| 后台老师和家长管理 | 已实现 | 基础网页和接口可用 |
| 后台订单、投诉、评价 | 部分实现 | 旧接口有能力，新版后台网页未完整覆盖 |
| 后台需求与价格规则 | 未闭环 | 产品规则已定义，接口与网页不足 |
| 前端公开配置 | 已实现 | 配置与公开读取可用 |
| 订阅消息 | 未实现 | 当前仅记录通知日志 |
| 正式数据库 | 未实现 | 当前使用本地 JSON |
| 生产部署 | 未完成 | HTTPS、域名、密钥、数据库、存储和监控待完成 |

34. 后续优先级

34.1 P0：上线阻断

1. 修复老师接受前订单家长手机号泄露。

2. 配置正式小程序 AppID、AppSecret 和 HTTPS API。

3. 接入并验收真实微信登录与手机号授权。

4. 接入真实微信支付、支付回调和幂等。

5. 迁移生产数据库并补齐 schema。

6. 移除默认管理员、演示用户和固定验证码。

7. 配置高强度 Token 密钥和生产环境开关。

8. 迁移上传文件到受控对象存储。

9. 完成微信开发者工具和真机完整回归。

34.2 P1：业务闭环

1. 完成家长需求编辑、关闭和后台管理。

2. 完成后台订单、投诉、评价、解锁和需求页面。

3. 完成分年级价格规则和后台配置。

4. 完成身份化快速匹配、3 条结果和重新匹配。

5. 完成客服说明或微信客服能力。

6. 接入订阅消息通知。

7. 接入真实首页统计和评价数据。

8. 补充所有页面加载、错误和重试状态。

34.3 P2：运营优化

1. 完善推荐排序和资料完整度权重。

2. 增加后台漏斗与运营统计。

3. 增加联系方式质量和投诉风控。

4. 增加敏感材料访问审计。

5. 优化缓存、分页和查询性能。

35. 开发规范摘要

1. 先读取现有实现，再修改。

2. 新行为先补测试。

3. 每次只改当前任务范围。

4. 前端不保存业务真相。

5. 后端校验身份、资源归属、金额和状态。

6. 生产环境禁止 mock 和默认密钥。

7. 数据字段变更同步 schema、Store、接口、页面和测试。

8. 提交前运行完整测试和差异检查。

9. 保留用户未提交代码，不重置无关修改。

10. 文档必须如实说明 mock、限制和未完成项。

36. 术语表

| 术语 | 定义 |
| --- | --- |
| 展示池 | 满足审核、授权和账号状态后可在公开列表展示的数据集合 |
| 解锁 | 用户付费后获得查看指定对象完整信息和联系方式的权限 |
| 解锁记录 | 服务端保存的购买对象、金额、状态和时间记录 |
| 联系记录 | 用户解锁后记录联系进度的业务记录 |
| 家长需求 | 家长公开发布的年级、科目、区域、时间和预算信息 |
| 老师审核 | 管理员核验老师资料和学生证后决定通过或驳回 |
| 接单状态 | 审核通过老师是否允许接收新预约 |
| 订单留痕 | 预约、接受、上课、完成、评价和投诉的状态记录 |
| mock | 仅开发环境使用的模拟登录、手机号或支付能力 |
| 生产闭环 | 正式服务、正式配置、真实设备、权限、安全和数据全部可用 |

37. 文档结论

当前项目已经具备一个较完整的本地 MVP：小程序、后端、后台管理网页、用户身份、老师审核、双向信息展示、开发环境付费解锁、预约订单、评价和投诉均有实际代码基础。

当前主要问题不是缺少页面，而是正式上线闭环不足。真实微信支付、正式数据库、正式域名与密钥、上传存储、后台完整管理、快速匹配和订单隐私修复是下一阶段重点。

任何上线宣传、收入测试或真实用户试用前，必须先完成 P0 阻断项，并使用微信开发者工具和真机对登录、手机号、支付、解锁、预约、地址保护、评价和投诉进行完整回归。